| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. N дубл. |  |
| Взам. инв. N |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. N подл. |  |

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «Чудо Обувь» __________ И. И. Иванов «___» __________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Председатель цикловой комиссии ИТ и МД __________ М. Н. Нехлебаева «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ
«SHOESTORE»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01-ЛУ

|  | Директор АКТ (ф) СПбГУТ __________ А. В. Боярко «___» __________ 2026 г. Председатель цикловой комиссии ИТ и МД __________ М. Н. Нехлебаева «___» __________ 2026 г. Преподаватель __________ Р. В. Садовский «___» __________ 2026 г. Студент __________ М. С. Фетисов «___» __________ 2026 г. Нормконтролер __________ Е. В. Морякова «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

Литера

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| УТВЕРЖДЕН RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01-ЛУ |  |
| --- | --- |

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ
«SHOESTORE»

Техническое задание

RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. N дубл. |  |
| Взам. инв. N |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. N подл. |  |

Листов 17

2026

Литера

Аннотация

В данном программном документе приведено техническое задание на разработку планировщика задач «ShoeStore».

В данном программном документе, в разделе «Введение» указано наименование, краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, наименование и условное обозначение темы разработки.

В данном программном документе, в разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программы.

Раздел «Требования к программе» содержит следующие подразделы:

требования к функциональным характеристикам;

требования к надежности;

условия эксплуатации;

требования к составу и параметрам технических средств;

требования к информационной и программной совместимости;

специальные требования.

В данном программном документе, в разделе «Требования к программной документации» указаны предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Технико-экономические показатели» указаны: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки.

В данном программном документе, в разделе «Стадии и этапы разработки» установлены необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы.

Оформление программного документа «Техническое задание» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 1), ГОСТ 19.103-77 2), ГОСТ 19.104-78* 3), ГОСТ 19.105-78* 4), ГОСТ 19.106-78* 5), ГОСТ 19.201-78 6), ГОСТ 19.604-78* 7)).

Содержание

1. Введение	4

2. Основания для разработки	5

3. Назначение разработки	6

4. Требования к программе	7

4.1. Требования к функциональным характеристикам	7

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	7

4.1.2. Требования к организации входных данных	7

4.1.3. Требования к организации выходных данных	7

4.1.4. Требования к временным характеристикам	8

4.2. Требования к надежности	8

4.2.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы	8

4.2.2. Время восстановления после отказа	8

4.2.3. Отказы из-за некорректных действий оператора	9

4.3. Условия эксплуатации	9

4.3.1. Требования к численности и квалификации персонала	9

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	9

4.5. Требования к информационной и программной совместимости	10

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	10

4.5.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования	10

4.5.3. Требования к программным средствам, используемым
программой	10

4.5.4. Требования к защите информации и программ	10

4.6. Специальные требования	11

5. Требования к программной документации	12

6. Технико-экономические показатели	13

7. Стадии и этапы разработки	14

7.1. Техническое задание	14

7.2. Технический проект	15

7.3. Рабочий проект	15

7.4. Внедрение	16

8. Порядок контроля и приемки	17

Введение

Наименование – «Планировщик задач «ShoeStore».

Программа предназначена к применению в ООО «Чудо Обувь» для повышения эффективности управления проектами и задачами в различных областях. Программа обеспечивает возможность легко организовывать, отслеживать и контролировать выполнение задач.

Основания для разработки

Основание для проведения разработки является задание от директора ООО «Чудо Обувь» Пятовского Вадима Валентиновича от 11 сентября 2026 года.

Наименование темы разработки – «Разработка планировщика задач «ShoeStore».

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «RU.01179886.58.29.21-01 ТЗ 01».

Назначение разработки

Функциональным назначением программы является планирование задач компании ООО «Чудо Обувь».

Программа должна эксплуатироваться на объектах ООО «Чудо Обувь».

Конечными пользователями программы должны являться ответственные сотрудники ООО «Чудо Обувь».

Требования к программе

Требования к функциональным характеристикам

Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

добавление новых задач с указанием названия, описания, приоритета и сроков выполнения;

настройка существующих задач, включая возможность изменения статуса и приоритета;

группировка задач по проектам, меткам, и исполнителям;

обеспечение разных уровней доступа для пользователей.

Требования к организации входных данных

Входные данные программы должны быть организованы в виде заранее подготовленных файлов в формате CSV или в формате JSON.

Файлы указанного формата должны размещаться на удаленных носителях, отформатированных согласно требованиям операционной системы.

Требования к организации выходных данных

Выходные данные программы должны быть организованы в виде заранее подготовленных файлов в формате PDF, CSV, и JSON.

Файлы указанного формата должны размещаться на удаленных носителях, отформатированных согласно требованиям операционной системы.

Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

Требования к надежности

Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

организацией бесперебойного питания технических средств;

использованием сетевых фильтров для защиты от электрических скачков;

проверкой на наличие компьютерных вирусов.

Время восстановления после отказа

Общее время восстановления после отключения электропитания должно составлять не более 10 минут. Это включает время, восстановления нормального функционирования программы.

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем операционной системы должно составлять не более 1 часа. Это время должно включать этапы диагностики, восстановление данных из резервных копий и последующее тестирование работоспособности системы перед её повторным запуском. Время восстановления после серьезных сбоев должно составлять не более 1 часа. Это время должно включать этапы диагностики, восстановление данных из резервных копий и последующее тестирование работоспособности системы перед её повторным запуском.

Отказы из-за некорректных действий оператора

Некорректные действия оператора могут привести к различным сбоям в работе программы. Эти отказы могут возникать как из-за ошибок ввода данных, так и из-за недопонимания функционала программы. Во избежание возникновения отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу конечного пользователя без предоставления ему административных привилегий.

Условия эксплуатации

Требования к численности и квалификации персонала

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее двух человек – системный программист, конечный пользователь программы.

Системный программист должен иметь среднее техническое образование.

В перечень задач, выполняемых системным программистом, должны входить:

обработка и решение инцидентов, связанных с работой систем и программного обеспечения;

настройка и обслуживание баз данных;

интеграция различных аппаратных и программных компонентов, создание единых рабочих систем;

поддержка пользователей и предоставление консультаций.

Конечный пользователь программы должен обладать навыками работы с графическим интерфейсом операционной системы.

Требования к составу и параметрам технических средств

В состав технический средств должен входить персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

процессор Intel Core I5-10400 2.9 ГГц, не менее;

оперативную память объемом 8 ГБ, не менее;

жесткий диск объемом 128 ГБ и выше;

VGA-совместимый дисплей;

оптический манипулятор типа «мышь»;

клавиатура ввода данных.

Требования к информационной и программной совместимости

Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к информационным структурам (файлов) на входе и выходе, а также к методам решения не предъявляются.

Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке Python. В качестве интегрированной среды разработки программы должна быть использована среда Microsoft Visual Studio Code.

Требования к программным средствам, используемым программой

Системны программные средства, используемые программой, должны быть представлены операционной системой Windows 10.

Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

Требования к программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

техническое задание;

спецификация;

текст программы;

описание программы;

программу и методики испытаний;

пояснительная записка;

ведомость эксплуатационных документов;

формуляр;

описание применения;

руководство системного программиста;

руководство программиста;

руководство оператора.

Специальные требования к программной документации не предъявляются.

Технико-экономические показатели

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

Предполагаемая частота использования программы – ежедневное использование на одном рабочем месте.

Стадии и этапы разработки

Разработка программы должна выполняться по следующим четырем стадиям и этапам работ:

техническое задание;

технический проект;

рабочий проект;

внедрение.

Техническое задание

Исполнитель – Фетисов Матвей. Срок выполнения работ – с 01.03.25 по 15.03.25. Техническое задание включает в себя следующие этапы разработки:

- обоснование необходимости разработки программы:

  - постановка задачи;

  - сбор исходных материалов;

  - выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы;

- обоснование необходимости проведения науно-исследовательских работ, научно-исследовательские работы:

  - определение структуры входных и выходных данных;

  - предварительный выбор методов решения задач;

  - обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ;

  - определение к требованиям к техническим средствам;

- обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи, разработка и утверждение технического задания:

  - определение требований к программе;

  - разработка технико-экономического обоснования разработки программы;

  - определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации;

  - выбор языков программирования;

  - определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях;

  - согласование и утверждение технического задания.

Технический проект

Исполнитель – Фетисов Матвей. Срок выполнения работ с 16.03.25 по 30.03.25. Технический проект включает в себя следующие этапы разработки:

- Разработка технического проекта:

  - уточнение структуры входных и выходных данных;

  - разработка алгоритма решения задачи;

  - определение формы представления входных и выходных данных;

  - определение семантики и синтаксиса языка;

  - разработка структуры программы; окончательное определение конфигурации технических средств;

- утверждение технического проекта:

  - разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ;

  - разработка пояснительной записки;

  - согласование и утверждение технического проекта.

Рабочий проект

Исполнитель – Фетисов Матвей. Срок выполнения работ с 31.03.25 по 29.04.25. Рабочий проект включает в себя следующие этапы разработки:

- Разработка программы:

  - программирование и отладка программы;

- разработка программной документации:

  - разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 (раздел 6);

- испытание программы:

  - разработка, согласование и утверждение порядка и методик испытаний;

  - проведение предварительных государственных, межведомственных, приемосдаточных и других видов испытаний;

  - корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.

Внедрение

Исполнитель – Фетисов Матвей. Срок выполнения работ – с 01.05.25 по 10.05.25. Внедрение включает в себя следующий этап разработки:

- подготовка и передача программы:

  - подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения и изготовления;

  - оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и изготовление,

  - передача программы в фонд алгоритмов и программ.

Порядок контроля и приемки

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной и согласованной «Программы и методики испытаний».

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний документируется в Протоколе проведения испытаний.

Контроль и приёмку производить в соответствии со стандартом «Оценка качества программных средств» — ГОСТ 28195-89. Должна быть проведена оценка по показателям качества для фазы сопровождения, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества

| Фактор | Критерии |
| --- | --- |
| Надежность ПС | Устойчивость функционирования |
|  | Работоспособность |
| Показатели удобства применения | Легкость освоения |
|  | Доступность эксплуатационных программных документов |
|  | Удобство эксплуатации и обслуживания |
| Показатели корректности | Полнота реализации |
|  | Логическая корректность |
|  | Согласованность |
|  | Проверенность |

После проведения испытаний в полном объеме, на основании «Протокола испытаний» утверждают «Свидетельство о приемке» и производят запись в программном документе «Формуляр».

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | изменён-ных | заменён-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

1) ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов

2) ГОСТ 19.103-77. ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

3) ГОСТ 19.104-78*. ЕСПД. Основные надписи

4) ГОСТ 19.105-78*. ЕСПД. Общие требования к программным документам

5) ГОСТ 19.106-78*. ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

6) ГОСТ 19.201-79. ЕСПД. Техническое задание Требования к содержанию и оформлению

7) ГОСТ 19.604-78*. ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом